1

扎赉特旗分布式光伏帮扶电站项目一标段

EPC合同

项目名称：扎赉特旗分布式光伏帮扶电站项目一标段EPC

发 包 人：扎赉特旗区域经济合作发展服务中心

牵 头 人：辽宁添邦建设工程有限公司

成    员：爱建信达工程咨询有限公司

合同协议书

发包人（甲方）：  扎赉特旗区域经济合作发展服务中心

承包人（乙方）：   辽宁添帮建设工程有限公司

成  员（丙方）：   爱建信达工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就 扎赉特旗分布式光伏帮扶电站项目一标段EPC的工程总承包及有关事项协 商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

### 1.工程名称： 扎赉特旗分布式光伏帮扶电站项目一标段EPC。

2.工程地点：音德尔镇一心村，胡尔勒镇浩斯台嘎查；

3.工程审批、核准或备案文号： 扎发改字【2024】70号，关于扎赉特旗分布式光付帮扶电站项目可行性研究报告批复 。

### 4.资金来源： 政府自筹解决 。

### 5.工程内容及规模：音德尔镇一心村（2.19MW）、浩斯台嘎查 1 处（6MW）。

6.工程承包范围：EPC承包方式 。

## 二、合同工期

开工日期：2024年11月**日

竣工日期：2025年12月**日

三、质量标准

工程质量标准：设计要求的质量标准：设计质量必须达到国家关于建设工程或，相关工程设计深度及发包人要求，施工要求的质量标准：符合国家质量 验收标准的合格工程。项目需满足光伏电站开发、建设、并网相关国家规范及电网公司要求，同时不低于招标文件的标准和要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写) 叁仟肆佰伍拾陆万肆仟捌佰伍拾元整 (¥34564850.00元）。其中：

（1）设计费（含税）：人民币（大写)贰拾柒万陆仟捌佰伍拾元整 (¥276850.00元）。

（2）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写) 叁仟肆佰贰拾捌万捌仟元整(¥34288000.00元）。

2.合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

五、付款方式

1.预付款：为加强和确保施工进度和质量，付工程预付款，预付款金额为原合同总金额的30%。

2.进度款：工程进度款按施工进度进行拨款。工程完工后支付合同价款97%。

3、质保金：质量保证金按结算金额的3%预留，发包人应在工程验收移交一整年后，工程质量无异议，拨付质量保证金。如有质量问题需要维修时，费用由乙方承担，质保金的付款时间顺延。

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：郭凯。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺文明施工、安全施工，若出现工伤等事故，责任和经济损失自负。

八、订立时间

本合同于2024年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字并盖章生效。

十一、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份， 承包人执     份。

（下页为合同签字盖章页）

(本页为盖章页，无正文)

| 发包人：扎赉特旗区域经济合作发展服务中心 (公章) | 牵头人：辽宁添帮建设工程有限公司(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码：12152223MB0953362P | 统一社会信用代码：91210900MA10QXMB0T |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行沈阳铁西支行 |
| 账号： | 账号：21050140000800003500 |
| 地址：扎赉特旗党政大楼9楼 | 地址：辽宁省沈阳市铁西区西工街4号（4-4-1） |
| 法定代表人：国中玉 | 法定代表人：闫莉 |
| 电话：18104806662 | 电话：17678060755 |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
|  | 成员：爱建信达工程咨询有限公司(公章) |
|  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
|  | 统一社会信用代码：9123060768485599XL |
|  | 开户银行：中国建设银行股份有限公司大庆开发区支行 |
|  | 账号：23050166425100000881 |
|  | 地址：黑龙江省大庆高新区新风路4-8号服务外包产业园B-10座411、413、418室 |
|  | 法定代表人：徐凌 |
|  | 电话： |
|  | 签署日期： 年 月 日 |